**Мероприятия по предписаниям государственного санитарно-эпидемиологического надзора №05/79 от 16.03.2021; № 05/79-1 от 16.03.2021г.**

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный акт** | **Срок исполнения мероприятия по предписанию** | **Необходимая сумма, руб.** | **Сведения о финансировании** | **Выполнено** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести в соответствие с требованиями целостность потолков и стен (в кабинете технологии трещина на потолке, в рекреации 1 этажа нарушена целостность отделки стены, в обеденном зале оконные откосы с признаками поражения грибком) | СанПиН 2.3/2.4.3590-202.5.2. | 01.08.2021 | 500000.00 | муниципальное заданиеСумма: 50000.00Срок: 01.08.2021 | [Да](https://mon.cposo.ru/index.php?r=prescription/default/poddown&id_mer=5552)01.08.2021 |
| 2 | Оборудовать в спальных комнатах дошкольного отделения трансформируемые трехуровневые кровати самостоятельным заходом на них | СанПиН 2.3/2.4.3590-202.4.8. | 01.08.2021 | 17000.00 | внебюджетные средстваСрок: 30.07.2021 | [Да](https://mon.cposo.ru/index.php?r=prescription/default/poddown&id_mer=6013)17.03.2021 |
| 3 | Предоставить данные по химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей в дошкольном отделении | СанПиН 2.3/2.4.3590-202.11.5. | 01.08.2021 | 20000.00 | муниципальная программаСумма: 20000.00Срок: 20.05.2021 | [Да](https://mon.cposo.ru/index.php?r=prescription/default/poddown&id_mer=6018)18.03.2021 |
| 4 | Использовать для приготовления блюд посуду из нержавеющей стали | СанПиН 2.3/2.4.3590-202.4.6.2. | 15.09.2022 | 50000.00 | муниципальная программапо мере поступления фин. | [Да](https://mon.cposo.ru/index.php?r=prescription/default/poddown&id_mer=5599)01.12.2022 |
| 5 | обеспечить условия хранения овощей в соответствии с требованиями | СанПиН 2.3/2.4.3590-203.1 | 15.09.2022 | 50000.00 | муниципальное заданиепо мере поступления фин. | [Да](https://mon.cposo.ru/index.php?r=prescription/default/poddown&id_mer=5622)17.01.2022 |
| 6 | Содержать источники искусственного освещения в исправном состоянии(в игровой комнате средней группы дошкольного отделения имеются перегоревшие лампы) | СанПиН 2.3/2.4.3590-202.8.9. | 01.08.2021 | 0.00 |  | [Да](https://mon.cposo.ru/index.php?r=prescription/default/poddown&id_mer=5433)17.03.2021 |
| 7 | Предоставить данные по химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год постельных принадлежностей в дошкольном отделении | СанПиН 2.3/2.4.3590-202.11.5. | 01.08.2021 | 20000.00 | внебюджетные средстваСумма: 4800.00Срок: 20.05.2021 | [Да](https://mon.cposo.ru/index.php?r=prescription/default/poddown&id_mer=5455)20.07.2021 |